|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No se han podido cumplir todas las actividades en el tiempo asignado, ya que se a tenido un atraso, las dificultades a sido experimentar con la plataforma jira, ya que es primera vez que la ocupo y el lenguaje en el que se esta desarrollando la app

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Buscar documentación, investigar en Google para ir implementando las cosas en nuestro proyecto

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Podría mejorar la comunicación con el equipo, si ya la e mejorado siento que podría ser aun mejor. Puedo destacar que se a avanzado mucho en el jira (mejoras) y avances en la programación de la app

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? No tengo inquietudes por el momento de como proceder, ya que el avance y los compromisos que tenemos con el docente son muy claras

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que estamos bien con las actividades

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluo que el trabajo en equipo a sido super bueno, destaco que hemos sabido tener mucha mejor comunicación y ver las cosas pendientes que tenemos, siento que vamos super bien